**Jチーム仕様書ver.1**

**研究テーマ：**

映画サイトのデザインとレビュー欄の研究。

**研究概要：**

１．昨年授業内で作成したサイトが見づらくなってしまい、

　　反省を生かすためサイト自体の見やすさ（デザイン）についての

　　研究。

２．実際にあるサイト（映画.comなど）をモデルにしたサイトと

　　私たちのチームが見やすさなどを考えて作成したサイトを作り、

　　知り合いなどを含めアンケートを取り、どれくらいの差異が生まれるか。

**スケジュール（仮）：**

５月：調査

現在公開されている映画情報サイトについて、デザインなどのデータ収集。

　６月～９月中頃：サイト作成

製作予定のサイト全体の６０％以上の作成完了を目標とする。

サイトが作成完了次第、アンケート（期間１～２週間程度）を取り調査結果を

まとめていく。

　１０月～１２月：バグ修正・機能追加

サイト作成後に発生したバグなどの修正を行う。また、アンケートの調査結果を

もとに、新しい機能の追加などを行っていく。

　１月～３月：発表資料作成・発表

**利用言語：**

HTML　CSS

MySQLなどのOSS　→　DBを立てないHCB Comment Boxを確認

**調査内容：**

数ある映画サイトを調査した結果、映画.comというサイトはメンバー間

でも見やすいという内容だったため、モデルサイトにする予定。

データベースを作成する予定だったが、データベース介さず作成できる

レビュー欄を作成できるプログラムを発見。メンバーで話し合いの結果

利用できる可能性が高い（研究概要から外れない）ため、利用を前提として

調査を進めていく。