卒業研究報告書

5月21日

R4HB07 吉田直樹

・メンバー作業内容

吉田直樹　映画サイトのデザインとレビュー欄の研究。基本設計の研究

高間悠河　データベースにはいくつか種類があり、どのデータベースが良いかを調べる。

青野弘夢　レビュー欄の事を調べる。

中村駿太　webサイトを作成するにあたり、人から見た字の大きさや背景と文字の色が

見やすいのかを調べる。

・メンバーの進捗

吉田直樹　基本設計研究中

高間悠河　下記の簡単にレビュー欄を作成できるサイトについて、調査をし、

　　メンバーに確認を行ったところ、問題ないとの判断だったため、

　　利用することを前提として進めていく。

参考サイト：https://fukafuka295.jp/feedback-comment-form/

青野弘夢　MOVIE WALKER PRESS　ムービーウォーカー プレス　映画

ネタバレ防止がしっかりとできている。

人気の映画がすぐにわかる

人気の低い映画は適当にレビューされているものがある（★だけ入力

SNSで共有できる。

中村駿太　背景や文字の色は、明度の明るさによって人の影響が違うと分かった。

・年間スケジュール

・メンバーの現在の工程

吉田直樹　映画サイトのデザインとレビュー欄の研究。

高間悠河　データベースの研究

青野弘夢　映画サイトのレビュー欄の研究

中村駿太　5月末までにDB、既存サイトについて研究、調査、勉強

・全体

2021/5まで DB、既存サイトについて研究、調査

2021/6～2021/9中旬 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る

2021/9下旬～2021/12 バグの修正、機能追加

2021/1～2021/2 発表資料作成

・来週の予定

チーム　DB、既存サイトについて研究、調査、勉強

吉田直樹　既存サイトについて研究、調査、勉強

高間悠河　DBについて研究、調査、勉強

青野弘夢　既存サイトについて研究、調査、勉強

中村駿太　既存サイトについて研究、調査、勉強

・現状の問題点

メンバー　特になし

吉田直樹　特になし

高間悠河　特になし

青野弘夢　特になし

中村駿太　特になし

・問題点に対する対策

特になし