卒業研究報告書

5月2８日

R4HB07 吉田直樹

・メンバー作業内容

吉田直樹　ログの残し方を調べる。基本設計の研究

高間悠河　データベースにはいくつか種類があり、どのデータベースが良いかを調べる。

青野弘夢　レビュー欄の事を調べる。

中村駿太　webサイトを作成するにあたり、人から見た字の大きさや背景と文字の色が

見やすいのかを調べる。

・メンバーの進捗

吉田直樹　基本設計研究中　ログの残し方の調査中

高間悠河　下記の簡単にレビュー欄を作成できるサイトについて、調査をし、

　　メンバーに確認を行ったところ、問題ないとの判断だったため、

　　利用することを前提として進めていく。

参考サイト：<https://fukafuka295.jp/feedback-comment-form/>

既存サイトを調査し、モデルサイトの選定

画面設計（サイトの１枚目となる部分）を行い、メンバーとの情報共有を行った。

青野弘夢　サイトを見てて共通で動くやつがありおすすめだとすぐわかる

映画館のホームページにアクセスに飛べるようになっている

中村駿太　背景と文字色の関係による文字の見やすさ、輝度の高さ、背景色自体の印象の強さか らくる背景色自体の強さ、また作業中に受ける心的部分などの要因が作業に影響することが分かった。

・年間スケジュール

・メンバーの現在の工程

吉田直樹　基本設計とログの残し方の研究

高間悠河　データベースの研究

青野弘夢　映画サイトのレビュー欄の研究　基本設計

中村駿太　5月末までにDB、既存サイトについて研究、調査、勉強

・全体

2021/5まで DB、既存サイトについて研究、調査

2021/6～2021/9中旬 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る

2021/9下旬～2021/12 バグの修正、機能追加

2021/1～2021/2 発表資料作成

・来週の予定

チーム　DB、既存サイトについて研究、調査、勉強

吉田直樹　基本設計とログの残し方の研究

高間悠河　画面設計を行い、来週の授業内でメンバー間フィードバックを行いたい。

メンバーと今週のことについてフィードバックを行いながら詳しい実施内容を確認。

6月からサイト作成を行っていくため、アプリケーションのインストールなどを進める。

青野弘夢　既存サイトについて研究、調査、勉強　基本設計

中村駿太　調査、研究をもとにサイトの作成

・現状の問題点

メンバー　特になし

吉田直樹　特になし

高間悠河　特になし

青野弘夢　特になし

中村駿太　特になし

・問題点に対する対策

特になし