卒業研究報告書

6月11日

R4HB07 吉田直樹

・メンバー作業内容

吉田直樹　ログの残し方を調べる。基本設計の研究

高間悠河　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

青野弘夢　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

中村駿太　アンケート作成

・メンバーの進捗

吉田直樹　基本設計研究中　ログの残し方の調査中 話し合い

https://creating-homepage.com/archives/2472

https://www.sejuku.net/blog/73327

高間悠河　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

青野弘夢　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

中村駿太　アンケート作成

　→GoogleのFromsがアカウントなしでできるかを調べた

　　一回だけ出来るアンケートする場合だけアカウントが必要とわかった

画面作成

　→自分が分思うものを作っている。　htmlで作っている。

・年間スケジュール

・メンバーの現在の工程

吉田直樹　基本設計とログの残し方の研究

高間悠河　画面設計

青野弘夢　画面設計

中村駿太　アンケート作成　画面設計

・全体

2021/5まで DB、既存サイトについて研究、調査

2021/6～2021/9中旬 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る

2021/9下旬～2021/12 バグの修正、機能追加

2021/1～2021/2 発表資料作成

・来週の予定

チーム　DB、既存サイトについて研究、調査、勉強

吉田直樹　基本設計とログの残し方の研究　画面設計

高間悠河　画面設計を行う

青野弘夢　基本設計

中村駿太　調査、研究をもとにサイトの作成

・現状の問題点

メンバー　特になし

吉田直樹　特になし

高間悠河　特になし

青野弘夢　特になし

中村駿太　特になし

・問題点に対する対策

特になし