卒業研究報告書

７月９日

R4HB07 吉田直樹

・メンバー作業内容

吉田直樹　ログの残し方を調べる。基本設計の研究

高間悠河　 サイトのホーム画面、映画紹介画面の作成 (GITにアップロード済み)

スライドショーなどサイトに利用したい機能の調査

論文の調査、書類作成

青野弘夢　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

中村駿太　プログラムやったもの画面設計HTML\_中村に書いています。

(パスワードを忘れた場合　新規登録)

・メンバーの進捗

吉田直樹　基本設計研究中　ログの残し方の調査中 話し合い

高間悠河　サイトのホーム画面、映画紹介画面の作成

スライドショーなどサイトに利用したい機能の調査

青野弘夢　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

中村駿太 プログラムやったもの画面設計HTML\_中村に書いています。

・年間スケジュール

・メンバーの現在の工程

吉田直樹　基本設計

高間悠河　画面設計

青野弘夢　画面設計

中村駿太　画面設計

・全体

2021/5まで DB、既存サイトについて研究、調査

2021/6～2021/9中旬 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る

2021/9下旬～2021/12 バグの修正、機能追加

2021/1～2021/2 発表資料作成

・来週の予定

チーム　DB、既存サイトについて研究、調査、勉強

吉田直樹　基本設計とログの残し方の研究　画面設計

高間悠河　先週から行い始めたサイトの画面の作成を続けていく

画面作成をメインに行っていきたい。

中間発表のフィードバックをもとにより詳しく説明できるように資料作成

青野弘夢　サイト作成 色覚調査

中村駿太　調査、研究をもとにサイトの作成

・現状の問題点

メンバー　特になし

吉田直樹　特になし

高間悠河　特になし

青野弘夢　特になし

中村駿太　特になし

・問題点に対する対策

特になし