卒業研究報告書

７月23日

R4HB07 吉田直樹

・メンバー作業内容

吉田直樹　ログの残し方を調べる。基本設計の研究

高間悠河　 サイトのホーム画面、映画紹介画面の作成 (GITにアップロード済み)

来週話し合うアンケートについての事前共有

論文の調査、書類作成

青野弘夢　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

中村駿太　自分が分思うものを作っている。　htmlで作っている。

　プログラムやったものレビュー＿中村駿太とランキング\_中村駿太、webアンケートに書いています。

・メンバーの進捗

吉田直樹　基本設計研究中　ログの残し方の調査中 話し合い

高間悠河　サイトのホーム画面、映画紹介画面の作成 (GITにアップロード済み)

来週話し合うアンケートについての事前共有　論文の調査、書類作成

青野弘夢　・話し合い・作業確認・プログラミングコーディング

中村駿太 □画面作成

　→自分が分思うものを作っている。　htmlで作っている。

　プログラムやったもの背景の色と写真を全部変えるに書いています。

・年間スケジュール

・メンバーの現在の工程

吉田直樹　基本設計

高間悠河　画面設計

青野弘夢　画面設計

中村駿太　画面設計

・全体

2021/5まで DB、既存サイトについて研究、調査

2021/6～2021/9中旬 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る

2021/9下旬～2021/12 バグの修正、機能追加

2021/1～2021/2 発表資料作成

・来週の予定

チーム　DB、既存サイトについて研究、調査、勉強　アンケートをさまざまな人に行う

吉田直樹　基本設計とログの残し方の研究　画面設計

高間悠河　夏休みに行うアンケートについての話し合い

各々が作成したサイトの共有

青野弘夢　サイト作成 色覚調査

中村駿太　調査、研究をもとにサイトの作成

・現状の問題点

メンバー　特になし

吉田直樹　特になし

高間悠河　特になし

青野弘夢　特になし

中村駿太　特になし

・問題点に対する対策

特になし