卒業研究報告書

R4HB07 吉田直樹

・メンバー作業内容

吉田直樹　映画サイトのデザインについてどの様なデザインがいいか調査

高間悠河　 今週は夏休み前に実施したアンケート結果をもとに論文に書かれている内容との比較を行いました。

青野弘夢　映画サイトの作成

中村駿太　映画サイトの作成

・メンバーの進捗

吉田直樹　調査中

高間悠河　サイトのホーム画面、映画紹介画面の作成 (GITにアップロード済み)

来週話し合うアンケートについての事前共有　論文の調査、書類作成

青野弘夢　作成中

中村駿太 今週はアンケート結果や論文の内容などをもとに既存のサイトとの変更していく所などのメンバーの案を取り入れ、各トップ画面の写真と文字の大きさと色の調製をしていた。

・年間スケジュール

・メンバーの現在の工程

吉田直樹　調査

高間悠河　今週は夏休み前に実施したアンケート結果をもとに論文に書かれている内容との比較を行った。

青野弘夢　サイトの作成

中村駿太　サイトの作成

・全体

2021/5まで DB、既存サイトについて研究、調査

2021/6～2021/11中旬 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る

2021/11下旬～2021/12 バグの修正、機能追加

2021/1～2021/2 発表資料作成

・来週の予定

チーム　DB、既存サイトについて研究、調査、勉強　アンケートをさまざまな人に行う

吉田直樹　基本設計とログの残し方の研究　画面設計

高間悠河　アンケート調査を続ける。

　ほかの論文を読み、アンケート結果との比較やサイトへの変更点を加えていく。

　各々が作成したサイトの共有

青野弘夢サイト作成

中村駿太　ニュースの内容ページを作ることです。

・現状の問題点

メンバー　特になし

吉田直樹　特になし

高間悠河　特になし

青野弘夢　特になし

中村駿太　特になし

・問題点に対する対策

特になし