**卒業研究進捗報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| クラス番号 | R4BB05 |
| 氏名 | 中村　駿太 |
| 提出日 | 2021/10/29 |
| 期間 | 2021/10/25　～　2021/10/29 |

**確認事項**：

■研究テーマ　 webサイトのデザイン

■スケジュール 本学規定の卒業研究スケジュールに準拠

■連絡方法　 メールなどで随時

■提出物 成果物

**今週の進捗：**

今週はアンケート結果や論文の内容などをもとに既存のサイトとの変更していく所などのメンバーの案を取り入れ、各トップ画面の写真と文字の大きさと色の調製をしていた。

写真と文字の大きさを変えるにあたり、配置も変える所もあったので変更した。

過去作品のトップ画面も作っていました。

前期に最初の画面、ニュース、レビューのトップ画面の作業を終了させているので進んでいます。

**来週の実施内容：**

**ニュースの内容ページを作ることです。**

**相談事項：**

現状、特になし

**年間予定：**

|  |  |
| --- | --- |
| 日付 | 内容 |
| 2021/5まで | DB、既存サイトについて研究、調査 |
| 2021/6～2021/9中旬 | 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る |
| 2021/9下旬～2021/12 | バグの修正、機能追加 |
| 2021/1～2021/2 | 発表資料作成 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |