**卒業研究進捗報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| クラス番号 | R4HB03 |
| 氏名 | 高間　悠河 |
| 提出日 | 2021/10/29 |
| 期間 | 2021/10/25　～　2021/10/29 |

**確認事項**：

■研究テーマ　 webサイトのデザイン

■スケジュール 本学規定の卒業研究スケジュールに準拠

■連絡方法　 メールなどで随時

■提出物 成果物

**今週の進捗：**

今週は夏休み前に実施したアンケート結果をもとに論文に書かれている内容との比較を行いました。

　webサイトの枠組みほとんど完成しているので、アンケート結果や論文の内容などをもとに

　既存のサイトとの変更していくところなどの案をサイト作成メンバーに提案なども行いました。

　前期にある程度の作業を終了させているので進捗に遅れはなく進んでいます。

　またサイト作成者に多少の遅れが生じたためサイト作成の手伝いを行いました。

**来週の実施内容：**

アンケート調査を続ける。

　ほかの論文を読み、アンケート結果との比較やサイトへの変更点を加えていく。

　サイト作成者の進捗が遅れている場合は作業を手伝う

**相談事項：**

現状、特になし

**年間予定：**

|  |  |
| --- | --- |
| 日付 | 内容 |
| 2021/5まで | DB、既存サイトについて研究、調査 |
| 2021/6～2021/9中旬 | 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る |
| 2021/9下旬～2021/12 | バグの修正、機能追加 |
| 2021/1～2021/2 | 発表資料作成 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |