**卒業研究進捗報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| クラス番号 | R4HB03 |
| 氏名 | 高間　悠河 |
| 提出日 | 2021/11/26 |
| 期間 | 2021/11/12　～　2021/11/26 |

**確認事項**：

■研究テーマ　 webサイトのデザイン

■スケジュール 本学規定の卒業研究スケジュールに準拠

■連絡方法　 メールなどで随時

■提出物 成果物

**今週の進捗：**

今週はアンケートを行った結果をもとに既存の論文と照らし合わせ、

　　類似している点や、異なった点を調査していきました。

　また、進捗はかなり余裕があるため、サイト作成と調査を並行して行っていきました。

　来週もこのような形で進んでいくと思います。

**来週の実施内容：**

ニュース画面の作成を行う

アンケート結果をもとに調査を行う。

サイト作成者の進捗が遅れている場合は作業を手伝う

**相談事項：**

現状、特になし

**年間予定：**

|  |  |
| --- | --- |
| 日付 | 内容 |
| 2021/5まで | DB、既存サイトについて研究、調査 |
| 2021/6～2021/9中旬 | 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る |
| 2021/9下旬～2021/12 | バグの修正、機能追加 |
| 2021/1～2021/2 | 発表資料作成 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |