**卒業研究進捗報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| クラス番号 | R4HB03 |
| 氏名 | 高間　悠河 |
| 提出日 | 2021/1203 |
| 期間 | 2021/11/29　2021/12/03 |

**確認事項**：

■研究テーマ　 webサイトのデザイン

■スケジュール 本学規定の卒業研究スケジュールに準拠

■連絡方法　 メールなどで随時

■提出物 成果物

**今週の進捗：**

今週は発表資料の作成を行いました。

　かなり進捗に余裕があるため時間をかけて作成していきたいと考えています。

　また、サイト内の文章の校閲を行い、アンケートでも言われていた文章の見やすさを

　整えていきました。

　来週もこのような形で進んでいくと思います。

**来週の実施内容：**

発表資料の作成

作成サイトの文章校閲。

サイト作成者の進捗が遅れている場合は作業を手伝う

**相談事項：**

現状、特になし

**年間予定：**

|  |  |
| --- | --- |
| 日付 | 内容 |
| 2021/5まで | DB、既存サイトについて研究、調査 |
| 2021/6～2021/9中旬 | 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る |
| 2021/9下旬～2021/12 | バグの修正、機能追加 |
| 2021/1～2021/2 | 発表資料作成 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |